ПРОТОКОЛ

Выездного заседания общественной комиссии по развитию городской среды муниципального образования города Иланский Иланского района Красноярского края по осуществлению контроля в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году

| 11 июля 2019 года 14-30, 15-00 | г.Иланский | №19 |
| --- | --- | --- |

Председатель: Олыкайнен К.А. – заместитель Главы города Иланский.

Присутствовали: 7 человек.

Повестка выездного заседания:

- 14-30 Проведение комиссионного обследования по осуществлению контроля за сроками и ходом реализации мероприятий выполняемых в рамках Муниципального контракта №9А от 20.05.2019 года на выполнение работ по реализации следующего этапа ранее выбранного общественного пространства, благоустроенного в 2018 году – «Городской парк», расположенный по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.56б (Подрядчик – ООО «Альянс», директор Когин А.В.). Наличие отступлений от фор-эскиза. Наличие замечаний от жителей.

- 15-00 Проведение комиссионного обследования по осуществлению контроля за сроками и ходом реализации мероприятий выполняемых в рамках Муниципального контракта №6А от 06.05.2019 года по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Школьная, д.10 (Подрядчик – ООО «БАМ-СтройТорг», директор Бояхчян А.М.). Наличие отступлений от фор-эскиза. Наличие замечаний от жителей.

Комиссия осмотрела и установила:

- Общественное пространство «Городской парк», расположенное по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.56б.

Работы по благоустройству общественного пространства «Городской парк», расположенное по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.56б ведутся. На объекте присутствуют рабочие. Выполнены следующие виды работ:

- Установка диванов;

- Установка скамеек;

- Установка урн.

Срок окончания работ согласно Муниципального контракта №9А от 20.05.2019 года на выполнение работ по реализации следующего этапа ранее выбранного общественного пространства, благоустроенного в 2018 году – «Городской парк», расположенный по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.56б (Подрядчик – ООО «Альянс», директор Когин А.В.) – 10.07.2019 года. Жалоб и замечаний от жителей не поступало. Отступлений от фор-эскиза не выявлено.

- Дворовую территорию многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Школьная, д.10.

Работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Школьная, д.10 ведутся. На объекте присутствуют рабочие. Выполнены следующие виды работ:

- Устройство асфальтобетонного покрытия;

- Установка бордюрного камня;

Ведутся работы по установке диванов и урн.

Срок окончания работ согласно Муниципального контракта №6А от 06.05.2019 года по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Школьная, д.10 (Подрядчик – ООО «БАМ-СтройТорг», директор Бояхчян А.М.) – 10.07.2019 год. Жалоб и замечаний от жителей не поступало. Отступлений от фор-эскиза не выявлено.

Приложение:

- Фотоматериал на 1 л.

Председатель комиссии             	                                                                К.А.Олыкайнен

Секретарь комиссии                                                                                    Я.Д.Корженевская